# 怪物租客公寓

MONSTER APARTMENT  ·  独立游戏开发计划书

V0.1.1   |   2026 年 10 月 20 日   |   Web 优先 / Steam 备选

| 项目定位 | 单人 2D 模拟经营 + 邻接布局策略 |
| --- | --- |
| 第一版目标 | 三层六间房、四种怪物、五天经营挑战 |
| 技术栈 | React 19 + TypeScript 7 + Vite 8 + Tailwind 4 + Zustand 5 + Phaser 4 |
| 管理方式 | 任务 CSV + 14 天 Sprint + 90 天复盘 |

使用说明：

此文档用于管理游戏的功能、节奏与风险。配套任务清单位于 management/TASKS.csv，技术说明位于 README.md；每次迭代应更新变更记录。

项目代号： MONAP　|　当前版本： V0.1.1　|　计划日期： 2026-10-20　|　负责人： 独立开发者　|　方向： Web 优先，PC 后续评估

# 1. 项目摘要 / 经营目标

用 React + TypeScript + Vite + Tailwind + Zustand + Phaser 4 开发一个能免费试玩的 2D 经营/布局策略游戏。玩家不是只点按钮获取金币，而是通过住户与房间的相邻组合获得可解释的策略反馈。首版不追求美术量产；只验证 布局是否有趣、决策是否有意义、玩家是否愿意重玩。

成功定义： 14 天内形成可试玩原型；30 天内让至少 10 位真实玩家体验；60 天内依据反馈做出继续/调整/停止结论；90 天内有一个经过验证的更完整 Web Demo，或及时终止该方案。时间只是目标，不是保证。

商业边界： 90 天内不把游戏广告和 Steam 销售当作可靠现金流。已有的 React/TS 开发服务仍单独作为短期现金流尝试；不要为了游戏采购电脑或付费上架。

# 2. 用户与卖点

核心玩家：喜欢布局、房间管理、轻策略，以及不断尝试组合的 PC/Web 玩家。

游戏一句话：招募怪物当租客，布置六间房的特殊组合，度过五天夜晚考核。

15 秒卖点：调换两间房，组合加成瞬间改变；夜晚事件检验经营策略。

假设（尚未验证）：怪物题材 + 邻接组合的经营规则能产生比普通租金点击玩法更丰富的决策。

不把视觉题材当作市场验证证据，必须研究竞品与真人反馈。

# 3. V0.1 可交付范围

## 必须包含

三层楼，每层两间房，总计六间房。

四种租客：史莱姆、火精灵、幽灵、石像鬼，各有入住价格、租金和事件作用。

点击选择房间、招募入住、移动或交换住户。

每日租金、每位住户维护费、邻接组合加减成。

固定的五天事件循环（方便测试）；金币与满意度变动。

结果结算、经营日志、胜负条件与重新开始。

不依赖云服务的免费本地试玩；基础桌面浏览器布局。

规则测试和项目管理文件。

## 明确不做

多人、注册登录、排行榜、联网同步、随机地图、20+ 租客、正式音乐美术、云存档、移动 App、Steam SDK、广告 SDK、支付系统、付费营销。

## V0.1 验收标准

进入页面能看到六间房和四种可选住户。

新招募的住户正确扣除金币，已入住的房间不允许重复招募，金币不足时给出提示。

调换位置后相邻组合加成可预测地改变。

每次结算都记录租金、维护费、相邻加成、夜间事件的净收入。

结算到第 5 天出现成功或未达标结果；不能继续结算，能重开。

刷新后重新开始是首版已知限制（不是 bug）。

# 4. 游戏核心机制

一天内的行动： 观察现金与满意度 → 在空房招募或搬家 → 查看相邻加成 → 结束当天 → 触发事件 → 下一天。支持自由尝试布局，不按真实时间等待。

经济公式：

当日净金币 = Σ(租客基础租金) + 相邻组合收益 - 3 × 已入住人数 + 当日事件金币。

相邻： 上下/左右共享一条边的房间。对角线不算；每对只计算一次。

| 组合 | 金币/天 | 满意度/天 | 设计意图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 史莱姆 + 火精灵 | +3 | 0 | 蒸汽供能 |
| 幽灵 + 石像鬼 | +4 | 0 | 夜间守护 |
| 史莱姆 + 石像鬼 | +2 | 0 | 清洁协作 |
| 火精灵 + 幽灵 | -3 | -4 | 冷热争执 |

初始值： 35 金币，满意度 70。五天结束时需要达到至少 135 金币、至少 55 满意度。

以上数值是可调试草案，不是已验证的最终平衡。

# 5. 技术架构与文件管理

src/core/engine.js：无 DOM/Phaser 依赖的确定性规则，使用 TypeScript 类型声明文件描述接口；同时被试玩页和正式工程使用。

src/game/ApartmentScene.ts：Phaser 渲染六个房间和选择状态。

src/App.tsx：React 面板与用户操作，向核心规则发送命令。

src/components/GameBoard.tsx：React 与 Phaser 的事件桥接。

preview/：无 npm 依赖的离线部署预览界面；项目根目录 playable.html 是可以直接双击运行的单文件构建，由 scripts/build_standalone.py 自动从共享规则源码生成。两者都不等同于最终 Phaser 运行时。

tests/：无依赖的 Node 单元测试。

docs/CHANGELOG.md：版本记录；management/TASKS.csv：任务管理表。

版本命名： V主版本.功能版本.补丁版本。新增机制升次版本（0.2）；纯修复升补丁版本（0.1.1）；保留明确的发布说明。

分支策略： main 保持可试玩，功能在 feature/<task-id> 完成，合并前至少检查规则测试和启动。

# 6. 14 天原型里程碑

| 时间 | 主要任务 | 可验收产物 |
| --- | --- | --- |
| D1–D2 | 初始化项目、六间房点击选择 | Web 画面可交互 |
| D3–D4 | 四种住户、招募、搬家/交换 | 房间布局可以改变 |
| D5–D6 | 收租、维护费、邻接收益 | 经营数值有反馈 |
| D7–D8 | 五种夜间事件与胜负结果 | 能玩完一个五天回合 |
| D9–D10 | 基础 UI、日志、错误提示、重新开始 | 不需要作者解释即可游玩 |
| D11–D12 | 规则测试、平衡审查、修 bug | 无严重阻断问题 |
| D13–D14 | 浏览器试玩和第一轮反馈 | 至少 5 位真实测试者的反馈 |

V0.1 当前交付说明： 核心代码、免依赖试玩页、React+Phaser 项目骨架与测试文件已经制作；此环境未能安装 npm 第三方包，正式工程的构建验收仍需用户在本地完成。

# 7. 30/60/90 天经营计划

| 阶段 | 目标 | 明确的关口 |
| --- | --- | --- |
| D1–D30 | 提升游戏可读性、制作英文界面；获取 ≥10 次实际试玩 | 玩家能否独立理解并完成一局？ |
| D31–D60 | 调整机制，目标 ≥20–30 次有效试玩；做第一个短视频 | 主要玩家是否主动尝试不同布局？ |
| D61–D90 | 选“继续做 Steam 完整版 / Web 平台合作 / 停止项目” | 是否存在足够清晰的核心乐趣和可见的玩家需求？ |

决策规则： 连续两轮测试中，大多数玩家都无法理解规则 → 先调整引导；能理解但没有重玩意愿 → 修改核心玩法；体验很好但内容制作太贵 → 缩小规模；不要被沉没成本绑架。

# 8. 海外验证与宣发

先在自有页面提供免费试玩链接，邀请有模拟经营习惯的海外玩家测试，不购买流量。

用游戏内真实操作录制 10–20 秒视频，展示“一个房间位置改变带来不同收益”的机制。

与社区交流时先阅读规则，不进行无差别营销。不能以点赞数量替代实际试玩完成率。

收集少量自愿反馈：哪里没看懂、哪里最好玩、是否愿意再玩；不需要采集敏感信息。

没有完成玩法验证前不签不理解的独占协议，不承诺广告分成或 Steam 销量。

# 9. 发行与盈利路径

Web： 静态发布/itch.io 先免费试玩；平台分发及广告合作需要另行审核，收入不保证。

PC/Steam： 只有当玩法验证通过，再考虑 Electron 桌面打包、Windows 真机测试、商店资产、Steam Direct 费用与平台协议。

手机： 暂时不做原生 iOS/Android App；触控适配在后期根据用户反馈评估。

现金流： 三个月内希望争取收入应优先独立探索 React/TS 小型开发服务，不能把本游戏收入计入保底。

# 10. 风险清单

| 风险 | 触发信号 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 核心不好玩 | 玩一局后没有再次尝试欲望 | 只修改规则，不加美术 |
| 内容规模失控 | 任务积压、缺少完整可玩版本 | 冻结新增玩法，优先打通一局 |
| Web 平台无流量 | 发链接后少有玩家试玩 | 优先改善展示素材与目标玩家匹配 |
| 技术迁移成本 | Electron/Steam 功能超出预期 | 核心数值与 UI/平台代码分离 |
| 数值不平衡 | 有一种固定布局总是最佳解 | 记录胜率，调整组合收益和事件 |
| 现金流紧张 | 未产生收入却持续加支出 | 禁止为未经验证的产品付费发行或买量 |
| 审核/合同要求 | 发布平台存在账户和签约门槛 | 先确认资格和条款，必要时在监护人协助下合法合规进行 |

# 11. 复盘与任务管理

每周一次：更新 management/TASKS.csv；标记 TODO / DOING / BLOCKED / DONE；把问题写入 management/ISSUES.md；每次发布写 docs/CHANGELOG.md。下周任务控制在 3–5 个，不同时开发多款未验证游戏。

每周回顾问题： 这周新增了什么可玩的内容？核心玩法更有趣了吗？遇到的最大阻碍是什么？有没有实际玩家反馈？是否需要停止一项工作？

# 12. 依赖与公开参考

Phaser 官方：https://docs.phaser.io/

React 官方：https://react.dev/

Vite 官方：https://vite.dev/

Steamworks 官方：https://partner.steamgames.com/doc/home

itch.io 帮助：https://itch.io/docs/creators/html5

计划书可修改；它是 V0.1 的开发基线，不是宣称该游戏已经完成商业验证。

# 技术栈升级附录 · V0.1.1

2026 年 10 月 20 日 · 参考 kunlong-luo/pagevela 的工程结构，保留游戏引擎 Phaser。新代码包保留 V0.1 试玩页，玩法本身未改变。

| 模块 | 推荐稳定版本 | 使用目的 |
| --- | --- | --- |
| Node / pnpm | 24 LTS / 12.13.0 | 统一构建和锁定环境 |
| React / React DOM | 19.3.1 | 经营界面和管理面板 |
| TypeScript | 7.0.2 | 严格类型检查 |
| Vite / React 插件 | 8.3.4 / 6.1.2 | 开发及产物构建 |
| Tailwind CSS | 4.3.3 | UI 样式层 |
| Zustand | 5.0.15 | 界面状态和游戏命令 |
| Phaser | 4.2.1 | 2D 场景渲染与交互 |
| Vitest / Playwright | 5.0.4 / 1.64.1 | 规则与端到端测试 |

## 架构与迁移原则

保留纯规则 engine.js，不让 React 每帧渲染场景；Phaser 用于渲染、拾取与动画，Zustand 管理经营命令与 UI 状态。

Pagevela 中 PDF、Markdown、手机号等编辑器专用包不引入游戏。

Phaser 4 ESM 导入方式已调整。TypeScript 7、Vite 8、Zustand 的新组合必须在本地构建和浏览器测试后才能视为完成迁移。

由于当前环境无法连接 npm registry，尚未生成 pnpm-lock.yaml，新项目需在用户本地 Node 24 环境安装依赖后提交锁文件。

用户需执行 pnpm typecheck、pnpm lint、pnpm test:rules、pnpm test、pnpm build 和 pnpm e2e。只有全通过才能将工程状态改为 DONE。

## 下一步交付验收

先验证 V0.1 的六间房、租客招募、移动交换、每日结算和五日终局。将运行日志与缺陷记录在 management/ISSUES.md，将升级任务状态记录在 management/TASKS.csv，版本变更见 docs/CHANGELOG.md。